РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВ

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» декабря 2022 г.                                                                      № 315

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Ардатов от 29.03.2019 г. №73 «Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов»  на 2018-2024  годы»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 августа 2017 г. № 495 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия на 2018-2024 годы» и Уставом городского поселения Ардатов администрация городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением №73 от 29.03.2019 г. ««Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2022 годы»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В. Козлова.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации городского поселения Ардатов (https://gp-ardatov.ardatov.e-mordovia.ru/).

Глава администрации

городского поселения Ардатов                                                    М.С.Карпов

Утверждена

постановлением администрации

городского поселения Ардатов

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

от 14.12.2022 № 315

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы

Паспорт
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов на 2018-2024 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения Ардатов |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация городского поселения Ардатов |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ардатов |
| Задачи Программы | 1) Обеспечение формирования единого облика городского поселения Ардатов; 2) Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Ардатов, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов, используя социальные сети и Интернет-ресурсы. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Среднее значение индекса качества городской среды – 140+30% 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском поселении Ардатов, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30%, в том числе доля жителей городского поселения Ардатов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий – 60%. 3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу. 4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу. 5. Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100 %. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств – 93 836, 8239 тыс. руб.*, из них: Средства федерального бюджета – 73 522,5 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 1340,47 тыс. руб.; 2019 год – 1256,66тыс. руб.; 2020 год – 1325,37 тыс. руб.; 2021 год – 50 000,000 тыс. руб.*; 2022 год – 0,0 тыс. руб.*; 2023 год – 19 600,000 тыс. руб.*; 2024 год – 0,0 тыс. руб.* Средства республиканского бюджета – 93367,02 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 335,11 тыс. руб.; 2019 год – 25,65тыс. руб.; 2020 год – 19006,26 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.*; 2022 год – 0,0 тыс. руб.*; 2023 год – 74 000,00 тыс. руб.*; 2024 год – 0,0 тыс. руб.* Средства местного бюджета – 609,62288 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 69,81 тыс. руб.; 2019 год – 63,24 тыс. руб.; 2020 год – 205,36988 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.*; 2022 год – 0,0 тыс. руб.*; 2023 год – 352,503 тыс. руб.*; 2024 год – 0,0 тыс. руб.* |
| Ожидаемые результаты Программы | Выполнение поставленных целей и задач муниципальной программы, улучшение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы |

* Объем финансирования подлежит уточнению по мере формирования бюджета.

Раздел 1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории городского поселения Ардатов, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству территории городского поселения Ардатов пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Многие объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, устройство газонов и цветников, озеленение, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочение площадок индивидуального транспорта, организация площадок для выгула домашних животных, обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Проведенные исследования и анализ состояния территорий свидетельствует о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования не приводят к должному результату ввиду недостаточного финансирования.

В связи с этим возникла необходимость внесения изменений в законодательные акты и принятия федеральных требований к благоустройству территорий, а органам местного самоуправления, актуализировать нормативные акты в области развития городской среды в соответствии с федеральными требованиями и обеспечить 100-процентное выполнение первоочередных мероприятий по благоустройству.

Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Ардатов путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.

Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения Ардатов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Ардатов;

формирование реализованных практик благоустройства на территории городского поселения Ардатов;

повышение квалификации сотрудников администрации городского поселения Ардатов в сфере реализации проектов по благоустройству территорий муниципального образования;

проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

привлечение представителей общественных организаций инвалидов и самих инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству дворовых территорий.

При реализации программы учитывать удобство и безопасность подходов к общественным территориям и многоквартирным домам для инвалидов.

Так же необходимо учитывать следующие требования:

- предусмотреть парковочные места для инвалидов на автостоянках с учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;

- установка пандусов, отвечающих по своим параметрам, потребностям инвалидов;

- обустройство подходов к общественным территориям, отвечающих по своим параметрам, потребностям инвалидов.

Программа рассчитана на период с 2018 – 2024 года. Реализация программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия программы.

Целевые индикаторы выполнения программы приведены в приложении 1.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий, видов и объемов работ

Мероприятия Программы предусматривают проведение на территории городского поселения Ардатов комплекса мер финансово-инвестиционного характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Мероприятия программы предусматривают проведение комплекса мер, который предусматривает ряд организационно - правовых, финансово - инвестиционных мероприятий, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы.

Благоустройство территорий МКД предполагает:

1. минимальный перечень видов работ (приложение 2):

- ремонт дворовых проездов;

- устройство парковок;

- оборудование детских площадок;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора;

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование минимального перечня робот по благоустройству дворовых территорий при условиях:

- принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- трудового участия граждан, при этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории.

2. перечень дополнительных видов работ

- оборудование спортивных площадок;

- озеленение территории;

- устройство приспособлений для сушки белья;

- разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверности сметной стоимости), дизайн – проектов (приложение 10);

- иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами.

При этом субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть направлена на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- при наличии решения собственников помещений в таком многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при наличии решения собственников помещений многоквартирного дома о софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

- трудовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ.    Порядок трудового участия приведен в Приложении 3.

- финансовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ.

Организационно-правовые мероприятия предполагают:

- своевременное утверждение муниципальной программы городского поселения Ардатов «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018 – 2024 годы, предусматривающей софинансирование за счет средств бюджета Республики Мордовия муниципальных программ формирования современной городской среды в указанный период;

- своевременное обеспечение утверждения администрацией городского поселения Ардатов, муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2024 годы, предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов;

- обеспечение утверждения (корректировки) по результатам общественных обсуждений администрацией городского поселения Ардатов правил благоустройства поселения, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- своевременная организация отбора на территории городского поселения Ардатов реализованных проектов по благоустройству в целях представления их в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия.

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают следующие мероприятия:

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговые центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использование интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ.

Перечень основных мероприятий  программы указан в приложении 4.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий  формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 93 836, 8239 тыс. рублей, в том числе:

- 73 522,5 тыс. рублей средства федерального бюджета,

-–93367,02 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия

- 609,62288 тыс. рублей средства муниципальных образований.

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в приложении 5.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Ардатов о бюджете городского поселения Ардатов на соответствующие годы.

Порядок финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы указан в приложении 9.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

-привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

-формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

-регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

выработки прогнозов, решений и рекомендаций.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя Программы, участников Программы и органов местного самоуправления.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия и городского поселения Ардатов.

Администрация городского поселения Ардатов осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и предложений о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования.

Общественная комиссия проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней  дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложения 6 и наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования согласно приложения 7.

Критериями оценки отбора дворовых территорий на участие в программе осуществляется с учетом проведенной инвентаризации и с применением следующих критериев:

- наличие заявки на участие в программе;

- наличие и состояние асфальтового покрытия на дворовой территории;

- территориальная целостность совокупности дворовых территорий;

- количество квартир в МКД;

- возможность выполнения полного объема работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных проектом муниципальной программы на финансирование мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Наиболее посещаемые территории общего пользования включаются в муниципальную программу на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в муниципальную программу городского поселения Ардатов «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования, утвержденным постановлением администрации городского поселения Ардатов от 28.12.2017г. № 632.

Адресный  перечень  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц и адресный перечень объектов подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов представлены в приложении 8.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответствуют Правилам благоустройства городского поселения Ардатов.

Администрация городского поселения Ардатов организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за ненадлежащим исполнением подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Раздел 7. Оценка социально-экономической

эффективности Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства  территории городского поселения Ардатов за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории городского поселения Ардатов

на 2018-2024 годы»

Целевые индикаторы
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов на 2018-2024 годы»

| N | Наименование индикатора | единица измерения |  | Значение индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия" на 2018 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее значение индекса качества городской среды | проценты |  | 117 | 119 | 123 | 129 | 135 | 140 | 152 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского поселения Ардатов | проценты |  | 6% | 9% | 12% | 15% | 20% | 25% | 30% |
|  | в том числе доля жителей городского поселения Ардатов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам развития комфортной среды с использованием цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов на 2018-2024 годы» | единицы | 0 |  | 0 | 1 | 1 | * | 2 | * |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов на 2018-2024 годы» | единицы | 4 |  | 4 | 1 | 1 | * | * | * |
| 5 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц | проценты | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* Значения показателей будут уточнены после актуализации муниципальной программы.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории городского

поселения Ардатов»  на 2018-2024 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству,

входящих в состав минимального перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 1 м3 | 1323,00 |
| 2 | Устройство основания (12см) под тротуары из кирпичного или известнякового щебня) | 100 м2 | 20772,72 |
| 3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. | 100 м2 | 40297,14 |
| 4 | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 5438,50 |
|  |  | Скамья со спинкой и подлокотниками (2000х600х1000) |  |
| 5 | Стоимость установки урны | 1 ед. | 1600 |
|  |  | Урна антивандальная (390х260х585) |  |
| 6 | Установка светильника вне зданий | 1 ед. | 6351,50 |
|  |  | Опора наружного освещения |  |

*-стоимость будет уточняться в соответствии со сметной документацией

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Программе «Формирование
современной городской среды на

территории городского поселения

Ардатов» на 2018-2024 годы

Порядок

трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ

- Общие положения

  - Настоящий  Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории  городского поселения Ардатов.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)  минимальный   перечень видов работ   –    ремонт дворовых проездов, устройство парковок, оборудование детских площадок, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, устройство тротуаров и пешеходных дорожек;

б) дополнительный перечень работ - оборудование спортивных площадок, озеленение территории, устройство приспособлений для сушки белья, разработка смет (в том числе проведение экспертизы достоверности сметной стоимости), дизайн-проектов,  иные виды работ по согласованию с заинтересованными лицами;

в) форма трудового участия – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

- Порядок трудового участия граждан

2.1.Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. При этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее 30% заинтересованных лиц данной территории

2.3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Ардатов» на 2018-2024 годы

# Перечень
основных мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов»

# на 2018-2024 годы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| # 1. Финансово-инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения Ардатов |  | 01.04. 2018 |  | 01.11. 2024 | улучшение комфортности проживания граждан |  | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов | Администрация городского поселения Ардатов |  | 01.04. 2018 |  | 01.11. 2024 | улучшение комфортности проживания граждан |  | увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования |
| # 2. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (информационные компании в информационном бюллетене и на официальном сайте, проведение субботников, конкурсов среди жителей и т. д.) | Администрация городского поселения Ардатов | 01.09. 2017 |  | 31.12. 2024 |  |  | повышение уровня доступности информирования граждан и других субъектов о задачах и проектах по благоустройству территорий | увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Ардатов» на 2018-2024 годы

Ресурсное обеспечение
реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Ответственный исполнитель – Администрация городского поселения Ардатов Участники: граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 1340,47 | 1256,66 | 1325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 335,11 | 25,65 | 27,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 69,81 | 63,24 | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1745,39 | 1345,55 | 1 366,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство парка |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 18 979,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 191,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 19 170, 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство базарной площади |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство сквера по переулку Льва Толстого (территория, прилегающая к ДЮСШ) |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,000 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,000 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209, 603 | 0,00 |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20209,603 | 0,00 |
| Благоустройство участка улицы Ленинская, участка Луначарского переулка и участка улицы Карла Маркса |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,000 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,9 | 0,00 |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 061,9 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Ардатов» на 2018-2024 годы

Адресный перечень

дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов»

на 2018-2024 годы

|  | Адрес | Площадь дворовой территории | Кол-во проживающих в МКД, ед. | Перечень мероприятий | Планируемая дата благоустройства дворовой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Ардатов | ул.Советская,д.7а | 1989 | 12 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–2 шт. | 2023 |
| г.Ардатов | Микрорайон 1, д. 42 | 1801 | 65 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт. | 2023 |
| г.Ардатов | Чапаева, д. 33 | 3168 | 53 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт. | 2023 |
| г.Ардатов | Микрорайон 1, д. 31 | 2967 | 33 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2023 |
| г.Ардатов | Микрорайон 1, д.32 | 1074 | 44 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2023 |
| г.Ардатов | Микрорайон 1, д.33 | 3101 | 30 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2023 |
| г.Ардатов | Микрорайон 1,д.34 | 3312 | 34 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2023 |
| г.Ардатов | Микрорайон 1, д.35 | 2585 | 37 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2023 |
| г.Ардатов | Микрорайон 1, д.36 | 2167 | 31 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–2 шт. | 2023 |
| г.Ардатов | Микрорайон 1, д. 43 | 1359 | 45 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-3 шт., установка урн для мусора-3 шт., установка освещения–3 шт. | 2023 |
| г.Ардатов | Микрорайон 2, д.3 | 6402 | 106 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-4 шт., установка урн для мусора-4 шт., установка освещения–4 шт. | 2024 |
| г.Ардатов | Микрорайон 2, д.5 | 1480 | 67 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2024 |
| г.Ардатов | Микрорайон 2, д.5а | 2000 | 70 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2024 |
| г.Ардатов | ул.Энергетиков , д.1 | 958 | 12 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2024 |
| г.Ардатов | Микрорайон 2, д.1 | 1688 | 182 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-6 шт., установка урн для мусора-6 шт., установка освещения–6 шт. | 2024 |
| г.Ардатов | Микрорайон 2, д. 15 | 3004 | 30 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2024 |
| г.Ардатов | Микрорайон 1, д.29 Б | 2000 | 17 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2024 |
| г.Ардатов | ул.Полевая, д. 63а | 224 | 12 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2024 |
| г.Ардатов | пер. Луначарского, д.33а | 650 | 24 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2024 |
| г.Ардатов | Микрорайон 1, д.13 | 2050 | 32 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2024 |
| г.Ардатов | Микрорайон 1, д. 3 | 1806 | 15 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-2 шт., установка урн для мусора-2 шт., установка освещения–2 шт. | 2024 |
| г.Ардатов | Микрорайон 1, д.16 | 2564 | 33 | ремонт дворового проезда и тротуара, входов в подъезд, установка скамеек для отдыха-1 шт., установка урн для мусора-1 шт., установка освещения–1 шт. | 2024 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Ардатов» на 2018-2024 годы

Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов»

на 2018-2024 годы

| № | Наименование территории, адрес территории |  | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |
| 1 | Городской парк, расположенный по адресу: г.Ардатов, ул.К.Маркса, д.111А |  | 8250 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1 | Базарная площадь, расположенная по адресу: г. Ардатов, ул. Дючкова, 82в |  | 7 877 |
| 2022 год |  |  |  |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |
| 1 |  | Сквер по переулку Л.Толстого | 8 447 |
| 2 |  | Благоустройство участка улицы Ленинская, участка Луначарского переулка и участка улицы Карла Маркса | 19 431 |
| 2024 год |  |  |  |
| Адресный перечень будет сформирован при актуализации муниципальной программы |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Ардатов» на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов индивидуальной жилой застройки и земельных участков,  подлежащие благоустройству

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес объектов индивидуальной жилой застройки и земельных участков |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Программе «Формирование
современной городской среды на
территории городского поселения

Ардатов» на 2018-2024 годы

ПОРЯДОК

финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы (далее - Порядок) устанавливает условия финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в рамках реализации приоритетного проекта по благоустройству дворовых территорий.

2. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

3. Под формой финансового участия понимается:

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

II. Порядок финансового участия заинтересованных лиц

4. Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.

5. Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 3 % от общей стоимости таких работ.

В целях аккумулирования денежных средств, финансового участия, собственников помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, собственники помещений решением общего собрания поручают организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, единовременно внести долю финансового участия собственников помещений до момента размещения муниципального заказа на выполнение работ с последующим возмещением собственниками помещений расходов в согласованные с указанной организацией сроки.

Денежные средства финансового участия собственников помещений, перечисляются организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, на расчетный счет, указанный в уведомлении уполномоченного органом по приему предложений заинтересованных лиц на включение дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы.

6. Уполномоченный орган:

ведет учет, поступающих денежных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

публикует на официальном сайте органов местного самоуправления информацию о поступивших денежных средствах;

обеспечивает направление информации о поступивших денежных средствах в общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» на 2018-2024 годы;

обеспечивает целевое расходование денежных средств финансового участия собственников помещений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

обеспечивает размещение муниципального заказа на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

контролирует выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

оказывает содействие собственникам помещений, рабочим группам, создаваемых для реализации проектов по благоустройству дворовых территорий по вопросам, связанным с реализацией муниципальной программы.

III. Контроль за соблюдением условий Порядка

7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным органом, который утверждается распоряжением Администрации, в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Уполномоченный орган обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории городского

поселения Ардатов»   на 2018-2024 годы

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения Ардатов, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования городского поселения Ардатов

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования городского поселения Ардатов, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования городского поселения Ардатов, а также их утверждение в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Ардатов» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Ардатов и территорий общего пользования городского поселения Ардатов, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Ардатов, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Ардатов и территорий общего пользования городского поселения Ардатов осуществляется Администрацией городского поселения Ардатов в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского поселения Ардатов.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского поселения Ардатов осуществляется с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.